О внесении изменений в постановление администрации Мценского района

от 31.10.2019 № 815 «Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Мценского района

Орловской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,    Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением администрации Мценского района от 23.03.2021 № 166/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, контроля за ходом исполнения и оценки эффективности муниципальных программ Мценского района»,   Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе                    в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Уставом Мценского района, администрация   Мценского   района   п о с т а н о в л я е т:

1. Изложить приложение к постановлению администрации Мценского района от   31.10.2019 № 815 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Мценского района Орловской области» в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Мценского района от 09.09.2025 № 454 «О внесении изменений в постановление администрации Мценского района от 31.10.2019 № 815 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Мценского района Орловской области».
3. Общему отделу администрации Мценского района (Т. Е. Артамонова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Мценского района, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной автоматизированной информационной системе «Управление».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                на первого заместителя главы Мценского района Е. С. Еремину.

Глава Мценского района                                                                   Е. А. Ерохина
Приложение 
к постановлению

администрации Мценского района

от ___ «_________» 2025 г. № ____

Паспорт

муниципальной программы Мценского района

«Комплексное развитие сельских территорий

Мценского района Орловской области»

	Заказчик Программы
	Администрация Мценского района Орловской области

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района;

Отдел архитектуры администрации Мценского района

	Подпрограммы муниципальной программы
	Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений в Мценском районе».

Подпрограмма «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры Мценского района».

Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий в Мценском районе».

Подпрограмма «Современный облик сельских территорий Мценского района»


	Программно-целевые инструменты муниципальной программы
	Не предусмотрены

	Цель (цели) муниципальной программы
	Повышение уровня и качества жизни сельского населения путем развития социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов

	Задачи муниципальной программы
	1) удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье (строительство, приобретение жилья, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности, оформление жилищных кредитов для строительства жилых помещений и благоустройства домовладений);
2) повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; концентрация ресурсов, направленных на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

3) повышение благоустроенности населенных пунктов района

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	Один этап, 2022 - 2028 годы

	Целевые показатели (индикаторы) результативности муниципальной программы
	1) улучшение жилищных условий сельских семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

2) ввод в действие распределительных газовых сетей;

3) ввод в действие локальных водопроводов;

4) ввод в действие сетей и сооружений водоотведения;

5) количество реализованных проектов компактной жилищной застройки;

6) обеспечение уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство (в том числе озеленение) компактной застройки;

7) ввод в действие реконструируемых автомобильных дорог к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам переработки и производства продукции;

8) количество обустроенных зон отдыха;

9) количество обустроенных общественных колодцев;

10) количество обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов;

11) количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий;

12) количество воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройству (нарастающим итогом);

13) ежегодный рост количества посещений населением мероприятий, проводимых учреждениями культуры по сравнению с предыдущим годом;

14) доля общеобразовательных образовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта;

15) доля дошкольных образовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта.

	Объемы финансирования муниципальной программы
	Общая сумма денежных средств на финансирование муниципальной программы составит 143149,00 тысяч рублей, в том числе по годам:

2022 год – 528,65 тысяч рублей; из них:

районный бюджет – 480,15 тысяч рублей;

внебюджетные источники – 48,50 тысяч рублей.
2023 год – 3 541,11 тысяч рублей; из них:

федеральный бюджет – 1 642,20 тысяч рублей;

региональный бюджет – 16,59 тысяч рублей;

районный бюджет – 911,76 тысяч рублей;

бюджет сельских поселений – 16,76 тысяч рублей;

внебюджетные источники – 953,80 тысяч рублей.
2024 год – 34031,2 тысяч рублей; из них:

федеральный бюджет – 2227,90 тысяч рублей;

региональный бюджет – 30022,50 тысяч рублей;

районный бюджет – 408,90 тысяч рублей;

бюджет сельских поселений – 18,80 тысяч рублей;

внебюджетные источники – 1353,10 тысяч рублей.
2025 год – 32327,05 тысяч рублей; из них:

федеральный бюджет – 3848,85 тысяч рублей;

региональный бюджет – 38,87 тысяч рублей;

районный бюджет – 26270,32 тысяч рублей;
бюджет сельских поселений за рамками соглашения – 271,90 тыс. рублей;
бюджет сельских поселений – 39,27 тысяч рублей;

внебюджетные источники – 1857,84 тысяч рублей.
2026 год – 3765,93 тысяч рублей; из них:

федеральный бюджет – 0,00 тысяч рублей;

региональный бюджет – 0,00 тысяч рублей;

районный бюджет – 3765,93 тысяч рублей;

бюджет сельских поселений – 0,00 тысяч рублей

внебюджетные источники – 0,00 тысяч рублей.
2027 год – 69107,61 тысяч рублей; из них
федеральный бюджет – 59485,06 тысяч рублей;

региональный бюджет – 2121,96 тысяч рублей;

районный бюджет – 756,93 тысяч рублей;

внебюджетные источники – 6743,65 тысяч рублей.

2028 год – 150,00 тысяч рублей; из них
федеральный бюджет – 0,00 тысяч рублей;

региональный бюджет – 0,00 тысяч рублей;

районный бюджет – 150,00 тысяч рублей;

внебюджетные источники – 0 тысяч рублей.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	1) улучшение жилищных условий 5 сельских семей, в том числе 2 молодых семей и молодых специалистов;

2) ввод в действие распределительных газовых сетей – 11,74 км;

3) ввод в действие локальных водопроводов - 6 км;

4) ввод в действие сетей и сооружений водоотведения - 2 шт.;

5) реализация не менее 1-го проекта компактной жилищной застройки;

6) увеличение доли улично-дорожной сети и уличного освещения на 5 км;

7) строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам переработки и производства продукции - 7 км;

8) количество обустроенных зон отдыха – 5 зон;

11) количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий - 14 ед.;

12) увеличение количества воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройству на 3 объекта;

13) ежегодный рост количества посещений населением мероприятий, проводимых учреждениями культуры по сравнению с предыдущим годом;

14) уменьшение доли общеобразовательных образовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта;

15) уменьшение доли дошкольных образовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта


1. Характеристика текущего состояния,

основные показатели и основные проблемы соответствующей

сферы социально-экономического развития Мценского района
Таблица 1
Характеристика

землепользования на территории Муниципального района

по состоянию на 01.01.2022
	N п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1.
	Общая площадь территории Муниципального района:
	кв. км
	1665,8
	

	1.1
	- леса
	кв. км
	283,8
	

	1.2
	- водоемы
	кв. км
	113,6
	

	1.3
	- площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов
	га
	639,2
	

	1.4
	- площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.)
	га
	97
	

	1.5
	- площади земель сельскохозяйственного назначения - всего
	га
	110293,1
	

	
	- в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур
	га
	84805,44
	

	
	
	%
	76,9%
	

	2
	Количество сельскохозяйственных предприятий
	ед.
	15
	

	
	- имеют в наличии земель сельхоз. назначения
	га
	15
	

	
	- в них среднегодовая численность работающих
	чел.
	1184
	

	
	- получаемый среднегодовой удельный доход
	руб./га
	2,84
	

	3
	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств
	ед.
	77
	

	
	- имеют в наличии земель сельхоз. назначения
	га
	9067
	

	
	- в них среднегодовая численность работающих
	чел.
	119
	

	
	- получаемый среднегодовой удельный доход
	руб./га
	13,4
	

	4
	Количество личных подсобных хозяйств (семей)
	ед.
	7,4
	

	
	Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства
	га
	2239
	

	
	Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства
	руб./га
	201,3
	


1.2. Сельское население Муниципального района

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2022 составила 16627 человек, в том числе трудоспособного населения 8633 человека. Из них занято 6920 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения характеризуется следующими данными (таблица 2):

- сельскохозяйственное производство - 1879 человек (21,6%);

- организации бюджетной сферы - 862 человека (15,6%);

- организации несельскохозяйственной сферы - 1113 человек (18,5%);

- личное подсобное хозяйство - 1965 человек (22,6%);

- работает за пределами сельской территории Муниципального района – 1101 человек (12,6%).

Таблица 2

Характеристика

численности, занятости и среднедушевой доход населения

Мценского района по состоянию на 01.01.2022

	N п/п
	Наименование сельских поселений в составе Муниципального района
	Численность сельского населения Муниципального района
	Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Муниципального района (чел.)

	
	
	Всего
	В т.ч. по возрастным группам
	Наличие трудоспособного сельского населения - всего
	Занято на территории Муниципального района
	Работает за пределами территории Муниципального района
	Уровень безработицы (%)

	
	
	
	До 7 лет
	7 - 18 лет
	18 - 35 лет
	35 - 60 лет
	От 60 лет
	
	Всего
	В том числе
	Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В сельскохозяйственном производстве
	В организациях бюджетной сферы
	В прочих организациях
	В личном подсобном хозяйстве
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Алябьевское
	730
	69
	106
	175
	216
	164
	382
	371
	92
	69
	8
	158
	97
	44
	1,6

	2
	Аникановское
	514
	40
	114
	137
	114
	109
	281
	267
	62
	80
	5
	22
	95
	98
	2,1

	3
	Башкатовское
	534
	39
	53
	110
	230
	102
	375
	279
	109
	66
	17
	54
	74
	33
	1,6

	4
	Воинское
	1475
	128
	119
	354
	539
	335
	769
	738
	133
	62
	229
	235
	96
	79
	0,8

	5
	Высокинское
	1018
	127
	122
	255
	302
	212
	467
	303
	97
	39
	24
	53
	65
	90
	1,3

	6
	Карандаковское
	1076
	192
	163
	227
	295
	199
	577
	458
	76
	56
	83
	166
	79
	77
	1,0

	7
	Отрадинское
	2524
	210
	228
	655
	1119
	312
	1214
	1102
	380
	62
	69
	416
	91
	175
	0,5

	8
	Подберезовское
	1630
	127
	152
	486
	472
	393
	801
	668
	102
	87
	59
	341
	83
	79
	0,7

	9
	Подмокринское
	1191
	109
	183
	314
	369
	216
	714
	455
	82
	91
	94
	112
	64
	76
	0,8

	10
	Протасовское
	1067
	109
	151
	256
	420
	131
	599
	205
	87
	35
	55
	2
	34
	26
	1,0

	11
	Спасско-Лутовиновское
	1867
	165
	252
	529
	559
	362
	857
	814
	239
	84
	150
	228
	95
	113
	0,7

	12
	Тельченское
	1603
	146
	201
	370
	495
	391
	895
	893
	319
	86
	214
	155
	99
	119
	0,7

	13
	Чахинское
	731
	79
	101
	156
	261
	134
	396
	248
	58
	40
	79
	21
	63
	50
	1,5

	14
	Черемошенское
	667
	66
	95
	125
	223
	158
	306
	119
	43
	5
	27
	2
	39
	42
	1,9

	
	итого:
	16627
	985
	2564
	3052
	5439
	4587
	8633
	6920
	1879
	862
	1113
	1965
	80
	1101
	1,14


1.3. Развитие агропромышленного комплекса

Муниципального района

Основным (преобладающим) производственным направлением хозяйственной деятельности на территории Муниципального района является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Муниципального района осуществляют производственную деятельность 15 сельскохозяйственных организаций, 34 крестьянских (фермерских) хозяйств и 7,4 тыс. личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели

состояния и развития агропромышленного комплекса

Мценского района

	N п/п
	Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных мероприятий
	Характеристика хозяйствующего субъекта АПК
	Инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств (2020-2024 г.г.)

	
	
	Организационно-правовая форма и наименование
	Основные направления хозяйственной деятельности
	Среднегодовой объем производства
	

	
	
	
	
	
	Наименование инвестиционного мероприятия (проекта)
	Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта) (млн. руб.)
	В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2018-2021 годы

	
	
	
	
	физ. ед.
	млн. руб.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект)
	Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы (млн. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Воинское сельское поселений
	АО "Агрофирма "Мценская"
	Растениеводство,

животноводство
	2,9 тыс. тн мяса
	860
	Приобретение с/х техники
	200
	«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области»
	200

	2
	Отрадинское сельское поселение
	ЗАО "Сахарный комбинат "Отрадинский"
	Переработка
	80
	1292,0
	Модернизация оборудования
	1,5
	«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области»
	1,5

	
	
	ООО "Родная земля"
	Растениеводство
	1,2 тыс. тонн
	10,0
	Строительство зернохранилища, приобретение сельскохозяйственной техники, сушильного комплекса
	130
	«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области»
	130

	3
	Подмокринское сельское поселение
	ООО "Центральная крупяная компания"
	Производство крупы гречневой,

растениеводство
	22,0 тыс. тонн
	435,5
	Модернизация оборудования
	18
	«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области»
	18

	4
	Протасовское сельское поселение
	ООО "Добрая Вода"
	Растениеводство,

животноводство,

переработка
	328 тн зерна
	186
	Модернизация молочного цеха
	10
	«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области»
	10

	5
	Спасско-Лутовиновское сельское поселение
	ООО "Отрадаагроинвест"
	Растениеводство
	200 тыс. тн сах. свеклы
	544,7
	Приобретение с/х техники
	330
	«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области»
	330

	6
	Чахинское сельское поселение
	ИП Гопиенко В.А.
	Растениеводство,

овощеводство
	1,5 тыс. тн
	15
	Строительство складских помещений (ангар), мелиорация земель
	5,0
	«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области»
	5,0

	7
	Черемошенское сельское поселение
	ООО "Агрос"
	Растениеводство
	1,2 тыс. тонн
	10,0
	Строительство элеватора
	800
	«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области»
	800


1.4. Характеристика жилищного фонда и объектов

социальной сферы, уровень обеспеченности их коммунальными

услугами на сельских территориях Муниципального района

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Муниципального района, на 01.01.2022 составляет 493,61 тыс. кв. метров, в том числе:

- многоквартирные жилые дома – 92,78 тыс. кв. м (18,8%);

- индивидуальные жилые дома – 398,03 тыс. кв. м (80,6%);

- дома блокированной застройки – 0,50 тыс. кв. м (0,1%);

- дома расположенные на земельных участках, предназначенных для садоводства – 0,10 тыс. кв. м (0,02%).

Обеспеченность жильем в 2021 году составила 29,7 кв. м в расчете на одного сельского жителя.

В 2021 году признана нуждающимися в улучшении жилищных условий 101 сельская семья (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, - 34 сельских семей), в том числе 5 сельских молодых семей и молодых специалиста.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 86,5 %, сетевым газоснабжением – 97,7%.

По состоянию на 01.01.2022 в сельских поселениях Муниципального района функционируют:

- 12 общеобразовательных школ и 9 структурных подразделений начального образования на 2965 ученических мест;

- 14 детских садов на 876 мест (группы дошкольного воспитания в составе общеобразовательных школ);

- 29 фельдшерско-акушерских пунктов и 11 офисов врачей общей практики;

- 30 учреждений культурно-досугового типа на 4464 мест;

- 47 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 43518 кв. м.

 Таблица 4

Характеристика

жилищного фонда сельских поселений Муниципального района

на 01.01.2022
	N п/п
	Наименование сельского поселения
	Общие данные
	Обеспеченность коммунальными услугами (домов/человек)

	
	
	Кол-во домов
	Кол-во квартир
	Общ. площадь (кв. м)
	Кол-во жителей (чел.)
	Уровень обеспеченности жильем (кв. м/чел.)
	Центральный водопровод
	Сетевой газ

	
	
	
	
	Всего
	В том числе ветхий и аварийный жилфонд
	
	
	домов (квартир)
	человек
	домов (квартир)
	человек

	
	
	
	
	
	Площадь
	% к общему наличию
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Многоквартирный жилищный фонд
	114
	2331
	104934
	1019
	0,97
	5300
	29,7
	2048
	4868
	1970
	4868

	
	Алябьевское
	10
	208
	11751,6
	
	
	519
	22,6
	37
	74
	37
	74

	
	Башкатовское
	7
	98
	4237,6
	
	
	222
	19,1
	104
	222
	104
	222

	
	Воинское
	8
	128
	5448
	
	
	286
	19,0
	137
	286
	137
	286

	
	Высокинское
	2
	54
	3171
	525
	16,5
	146
	21,7
	
	
	
	

	
	Карандаковское
	3
	10
	441
	
	
	44
	10,0
	10
	21
	10
	21


	
	Отрадинское
	33
	1103
	48911,9
	494
	1,2
	2528
	19,3
	1103
	2640
	1103
	2640

	
	Подберезовское
	3
	24
	3226,8
	
	
	119
	27,1
	54
	119
	54
	119

	
	Подмокринское
	14
	216
	8075
	
	
	412
	19,6
	157
	412
	157
	412

	
	Спасско-Лутовиновское
	16
	252
	7787,8
	
	
	516
	15,1
	208
	516
	208
	516

	
	Тельченское
	13
	180
	8797,8
	
	
	335
	26,3
	157
	410
	157
	410

	
	Чахинское
	2
	4
	237,5
	
	
	5
	47,5
	
	
	
	

	
	Черемошенское
	3
	54
	2848,2
	
	
	168
	17,0
	81
	168
	3
	168

	2
	Индивидуальный жилищный фонд
	5570
	5183
	366252
	
	
	11327
	29,7
	2502
	5846
	5289
	13559

	
	Алябьевское
	370
	173
	13279
	
	
	277
	47,9
	290
	516
	367
	719

	
	Аникановское
	321
	321
	26315
	
	
	754
	34,9
	151
	226
	321
	754

	
	Башкатовское
	170
	176
	13302
	
	
	324
	41,1
	35
	77
	155
	291

	
	Воинское
	451
	460
	23452
	
	
	1311
	17,9
	272
	816
	429
	1254

	
	Высокинское
	382
	328
	17599
	
	
	702
	25,1
	78
	220
	320
	737

	
	Карандаковское
	496
	496
	25359
	
	
	1239
	20,5
	184
	349
	493
	1257

	
	Отрадинское
	186
	186
	23788
	
	
	398
	59,8
	134
	162
	186
	286

	
	Подберезовское
	658
	688
	50373
	
	
	1732
	29,1
	321
	577
	565
	1453

	
	Подмокринское
	533
	474
	49995
	
	
	1070
	46,7
	250
	750
	533
	1070

	
	Протасовское
	410
	410
	24240
	
	
	1145
	21,2
	125
	375
	389
	1115

	
	Спасско-Лутовиновское
	570
	526
	37012
	
	
	1618
	22,9
	280
	980
	554
	1577

	
	Тельченское
	517
	494
	32122
	
	
	1626
	19,8
	277
	554
	497
	1531

	
	Чахинское
	270
	266
	15263
	
	
	925
	16,5
	45
	88
	260
	915

	
	Черемошенское
	236
	185
	14153
	
	
	621
	22,8
	60
	156
	220
	600


Таблица 5

Характеристика

наличия и состояния объектов социальной сферы

в сельских поселениях Муниципального района

по состоянию на 01.01.2022
	N п/п
	Наименование сельского поселения
	Общеобразовательные школы
	Детские дошкольные учреждения
	ФАПы и офисы врача общей практики
	Культурно-досуговые учреждения
	Плоскостные спортивные сооружения

	
	
	Наличие (ед.)
	Мощность - ученических мест
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности
	Наличие (ед.)
	Мощность - детских мест
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности
	Наличие (ед.)
	Уровень обеспеченности

(на 100 жителей)
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Наличие (ед.)
	Мощность - посадочных мест
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности

(на 100 жителей)
	Наличие (ед.)
	Площадь - кв. м
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности

(на 100 жителей)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1
	Алябьевское
	2
	190
	уд.
	179
	2
	43
	уд.
	62
	1
	0,13
	уд.
	2
	500
	уд.
	62,8
	2
	962
	уд.
	121

	2
	Аникановское
	1
	150
	уд.
	278
	
	
	
	
	2
	0,26
	уд.
	2
	270
	уд.
	35,8
	4
	1924
	уд.
	255

	3
	Башкатовское
	1
	40
	уд.
	100
	
	
	
	
	2
	0,37
	уд.
	1
	300
	уд.
	54,9
	2
	962
	уд.
	128

	4
	Воинское
	2
	85
	уд.
	100
	1
	90
	уд.
	70
	2
	0,13
	уд.
	2
	300
	уд.
	18,79
	5
	2886
	уд.
	181

	5
	Высокинское
	1
	80
	уд.
	101
	1
	90
	уд.
	70
	2
	0,24
	уд.
	3
	350
	уд.
	41,27
	6
	5772
	уд.
	361

	6
	Карандаковское
	2
	220
	1 уд./1 ветх.
	135
	
	
	
	
	3
	0,23
	уд.
	3
	380
	уд.
	29,62
	7
	6734
	уд.
	524

	7
	Отрадинское
	1
	700
	уд.
	220
	1
	260
	уд.
	87
	7
	0,24
	ветх.
	2
	195
	уд.
	6,67
	2
	1600
	уд.
	54,7

	8
	Подберезовское
	2
	160
	уд.
	105
	1
	60
	уд.
	47
	3
	0,16
	уд.
	2
	450
	уд.
	24,3
	5
	2886
	уд.
	156

	9
	Подмокринское
	2
	215
	уд.
	117
	1
	50
	уд.
	46
	2
	0,13
	уд.
	1
	130
	уд.
	8,77
	5
	2886
	уд.
	195

	10
	Протасовское
	2
	95
	уд.
	100
	2
	55
	уд.
	69
	3
	0,26
	уд.
	3
	209
	уд.
	18,25
	7
	3686
	уд.
	322

	11
	Спасско-Лутовиновское
	2
	220
	уд.
	100
	2
	75
	уд.
	45
	4
	0,19
	ветх.
	4
	650
	уд.
	30,46
	7
	4686
	уд.
	220

	12
	Тельченское
	1
	500
	ветх.
	224
	2
	48
	уд.
	33
	6
	0,31
	ветх.
	2
	450
	уд.
	22,9
	10
	6610
	уд.
	337

	13
	Чахинское
	1
	160
	уд.
	158
	
	
	
	
	2
	0,21
	уд.
	2
	80
	уд.
	8,6
	3
	1762
	уд.
	189

	14
	Черемошенское
	1
	150
	уд.
	283
	1
	105
	уд.
	63
	1
	0,13
	уд.
	1
	200
	уд.
	25,3
	3
	1762
	уд.
	223

	
	Итого по Муниципальному району:
	21 *
	2965
	
	206
	14 **
	876
	
	51
	40
	0,21
	
	30
	4464
	
	23,44
	68
	43518
	
	229


Примечание:

* юридических лиц 12, в них средних школ - 12 и структурных подразделений - 9 (начальные школы);

** детские дошкольные учреждения являются структурными подразделениями средних общеобразовательных учреждений.

Таблица 6

Показатели

обеспеченности коммунальными услугами

объектов социальной сферы в Мценском районе на 01.01.2022
	N п/п
	Наименование объекта в сельском поселении
	Обеспеченность коммунальными услугами

	
	
	отопление
	водопровод
	Сетевой газ
	Канализация

	
	
	От центральной котельной
	От собственного источника (газ)
	От центрального водопровода
	От собственного источника
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Алябьевское
	
	7
	7
	
	7
	7

	
	- общеобразовательные школы
	
	2
	2
	
	2
	2

	
	- детские сады
	
	2
	2
	
	2
	2

	
	- ФАПы
	
	1
	1
	
	1
	1

	
	- учреждения культурно-досугового типа
	
	2
	2
	
	2
	2

	2
	Аникановское
	
	5
	5
	
	5
	5

	
	- общеобразовательные школы
	
	1
	1
	
	1
	1

	
	- детские сады
	
	
	
	
	
	

	
	- ФАПы
	
	2
	2
	
	2
	2

	
	- учреждения культурно-досугового типа
	
	2
	2
	
	2
	2

	3
	Башкатовское
	
	4
	4
	
	4
	4

	
	- общеобразовательные школы
	
	1
	1
	
	1
	1

	
	- детские сады
	
	
	
	
	
	

	
	- ФАПы
	
	2
	2
	
	2
	2

	
	- учреждения культурно-досугового типа
	
	1
	1
	
	1
	1

	4
	Воинское
	
	7
	5
	
	7
	5

	
	- общеобразовательные школы
	
	2
	2
	
	2
	2

	
	- детские сады
	
	1
	1
	
	1
	1

	
	- ФАПы
	
	2
	2
	
	2
	2

	
	- учреждения культурно-досугового типа
	
	2
	
	
	2
	

	5
	Высокинское
	
	7
	6
	
	7
	6

	
	- общеобразовательные школы
	
	1
	1
	
	1
	1

	
	- детские сады
	
	1
	1
	
	1
	1

	
	- ФАПы
	
	2
	2
	
	2
	2

	
	- учреждения культурно-досугового типа
	
	3
	2
	
	3
	2

	6
	Карандаковское
	
	8
	8
	
	8
	8

	
	- общеобразовательные школы
	
	2
	2
	
	2
	2

	
	- детские сады
	
	
	
	
	
	

	
	- ФАПы
	
	3
	3
	
	3
	3

	
	- учреждения культурно-досугового типа
	
	3
	3
	
	3
	3

	7
	Отрадинское
	10
	1
	10
	
	11
	10

	
	- общеобразовательные школы
	1
	
	1
	
	
	1

	
	- детские сады
	1
	
	1
	
	
	1

	
	- ФАПы, врачи общей практики
	7
	
	7
	
	
	7

	
	- учреждения культурно-досугового типа
	1
	1
	1
	
	1
	1

	8
	Подберезовское
	
	8
	7
	
	8
	7

	
	- общеобразовательные школы
	
	2
	2
	
	2
	2

	
	- детские сады
	
	1
	1
	
	1
	1

	
	- ФАПы
	
	3
	3
	
	3
	3

	
	- учреждения культурно-досугового типа
	
	2
	1
	
	2
	1

	9
	Подмокринское
	
	6
	4
	
	6
	4

	
	- общеобразовательные школы
	
	2
	2
	
	2
	2

	
	- детские сады
	
	1
	1
	
	1
	1

	
	- ФАПы
	
	2
	1
	
	2
	1

	
	- учреждения культурно-досугового типа
	
	1
	
	
	1
	

	10
	Протасовское
	
	10
	8
	
	10
	8

	
	- общеобразовательные школы
	
	2
	2
	
	2
	2

	
	- детские сады
	
	2
	2
	
	2
	2

	
	- ФАПы
	
	3
	3
	
	3
	3

	
	- учреждения культурно-досугового типа
	
	3
	1
	
	3
	1

	11
	Спасско-Лутовиновское
	
	12
	9
	
	12
	9

	
	- общеобразовательные школы
	
	2
	1
	
	2
	1

	
	- детские сады
	
	2
	1
	
	2
	1

	
	- ФАПы
	
	4
	4
	
	4
	4

	
	- учреждения культурно-досугового типа
	
	4
	3
	
	4
	3

	12
	Тельченское
	
	11
	9
	
	11
	9

	
	- общеобразовательные школы
	
	1
	1
	
	1
	1

	
	- детские сады
	
	2
	2
	
	2
	2

	
	- ФАПы, врачи общей практики
	
	6
	6
	
	6
	6

	
	- учреждения культурно-досугового типа
	
	2
	
	
	2
	

	13
	Чахинское
	
	5
	3
	
	5
	3

	
	- общеобразовательные школы
	
	1
	1
	
	1
	1

	
	- детские сады
	
	
	
	
	
	

	
	- ФАПы
	
	2
	2
	
	2
	2

	
	- учреждения культурно-досугового типа
	
	2
	
	
	2
	

	14
	Черемошенское
	
	4
	4
	
	4
	4

	
	- общеобразовательные школы
	
	1
	1
	
	1
	1

	
	- детские сады
	
	1
	1
	
	1
	1

	
	- ФАПы
	
	1
	1
	
	1
	1

	
	- учреждения культурно-досугового типа
	
	1
	1
	
	1
	1

	
	
	10
	95
	89
	
	105
	89

	
	В % к общему количеству – 105 объектов
	9,5
	90,5
	84,8
	
	100
	84,8


1.5. Газоснабжение

На 01.01.2022 в сельских поселениях Муниципального района к системе сетевого газоснабжения подключены 237 из 262 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2022 сетевым газом обеспечено 97,7% жилищного фонда сельских поселений Муниципального района.

В период 2022 – 2025 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению следующих сельских поселений муниципального района:
	N п/п
	Наименование сельского поселения
	Количество населенных пунктов
	Количество домов
	Кол-во жителей, чел.

	1
	Алябьевское
	1
	3
	3

	2
	Башкатовское
	2
	15
	33

	3
	Воинское
	2
	22
	57

	4
	Высокинское
	6
	74
	127

	5
	Карандаковское
	1
	3
	5

	6
	Спасско-Лутовиновское
	2
	16
	41

	7
	Тельченское
	2
	20
	20

	8
	Протасовское
	1
	21
	30

	9
	Подберезовское
	1
	93
	279

	10
	Чахинское
	5
	27
	66

	11
	Черемошенское
	2
	19
	26

	
	итого:
	25
	284
	620


1.6. Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2022 распределительная система водоснабжения сельских поселений Муниципального района включает в себя 1 водозабор (200 артезианских скважин, 15 открытых водозаборов), 200 водопроводных башен, 361,4 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Муниципального района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Муниципального района около 99%.

На текущий момент более 35% объектов водоснабжения требуют срочной замены.

Только около 60,3% площади жилищного фонда в сельских поселениях Муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 38,7% сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 0,9% сельского населения Муниципального района получают воду из колодцев.

В период 2022 - 2023 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 43 км в сельских поселениях: Алябьевское, Аникановское, Высокинское, Воинское, Подберезовское, Протасовское, Тельченское, Чахинское, Черемошенское.
1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2022 централизованные системы теплоснабжения имеются только в отдельных сельских поселениях муниципального района.

Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 10%.

Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в сельских поселениях: Алябьевское, Башкатовское, Воинское, Карандаковское, Отрадинское, Подберезовское, Подмокринское, Спасско-Лутовиновское, Тельченское.

Централизованный сбор, вывоз бытовых отходов организован в 12 администрациях сельских поселений.

Вывоз ТБО на утилизацию производится на полигонах в сельских поселениях.

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования не имеется.

Таблица 7

Характеристика

действующей системы газоснабжения

в сельских поселениях Муниципального района

по состоянию на 01.01.2022
	N п/п
	Наименование сельских поселений Муниципального района
	Межпоселковые газопроводы (км)
	Распределительные газопроводы (км)
	Кол-во домов (квартир), подключенных к сетевому газоснабжению
	Кол-во объектов социальной сферы, подключенных к сетевому газоснабжению

	
	
	Кол-во
	Год ввода
	Износ (%)
	Кол-во
	Год ввода
	Износ (%)
	Кол-во (ед.)
	% к общему наличию
	Кол-во (ед.)
	% к общему наличию

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	12
	13

	1
	Алябьевское
	21
	1996 - 2012
	95
	4,8
	1996 - 2012
	68
	404
	99,3
	7
	100


	2
	Аникановское
	17
	1996 - 2012
	95
	15,6
	1996 - 2012
	65
	321
	100
	5
	100

	3
	Башкатовское
	5
	1996 - 2012
	95
	3,0
	1996 - 2012
	55
	259
	94,5
	4
	100

	4
	Воинское
	22
	1996 - 2012
	95
	21,6
	1996 - 2012
	56
	566
	99,2
	7
	100

	5
	Высокинское
	18
	1996 - 2012
	95
	10,6
	1996 - 2012
	54
	320
	83,7
	7
	100

	6
	Карандаковское
	9
	1996 - 2012
	95
	8,4
	1996 - 2012
	78
	503
	99,4
	8
	100

	7
	Отрадинское
	10
	1996 - 2012
	95
	18,5
	1996 - 2012
	88
	1289
	100
	11
	100

	8
	Подберезовское
	24
	1996 - 2012
	95
	25,2
	1996 - 2012
	72
	619
	96,9
	8
	100

	9
	Подмокринское
	32
	1996 - 2012
	95
	92,8
	1996 - 2012
	66
	690
	100
	6
	100

	10
	Протасовское
	41
	1996 - 2012
	95
	30,6
	1996 - 2012
	55
	389
	94,8
	10
	100

	11
	Спасско-Лутовиновское
	28
	1996 - 2012
	95
	28,2
	1996 - 2012
	53
	762
	97,8
	12
	100

	12
	Тельченское
	18
	1996 - 2012
	95
	29,6
	1996 - 2012
	78
	654
	97
	11
	100

	13
	Чахинское
	12
	1996 - 2012
	95
	20,7
	1996 - 2012
	88
	260
	96,2
	5
	100

	14
	Черемошенское
	22
	1988
	87
	10,3
	1988
	57
	220
	92
	4
	100

	
	Итого по Муниципальному району:
	279
	
	94
	319,9
	
	64
	7256
	96,2
	105
	100


Таблица 8

Характеристика

действующей системы водоснабжения в сельских поселениях

Муниципального района на 01.01.2021
	N п/п
	Наименование сельских поселений Муниципального района
	Насосные станции (ед.)
	Артезианские скважины (ед.)
	Напорный водовод (км)
	Водонапорные башни (ед.)
	Водопроводы (км)
	Уличные колонки (ед.)
	Получают воду от центрального водопровода

	
	
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Человек
	% к общему числу жителей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	
	Алябьевское
	
	
	
	13
	1982 - 1991
	21,5
	
	
	
	13
	1982 - 1991
	21,5
	26,3
	1982 - 1991
	99
	31
	1982 - 1991
	22
	590
	74,1

	
	Аникановское
	
	
	
	16
	1982 - 1991
	60,5
	
	
	
	16
	1982 - 1991
	60,5
	28,3
	1982 - 1991
	99
	16
	1982 - 1991
	61
	226
	29,9

	
	Башкатовское
	
	
	
	6
	1982 - 1991
	7,5
	
	
	
	6
	1982 - 1991
	7,5
	5,95
	1982 - 1991
	99
	26
	1982 - 1991
	8
	299
	54,8

	
	Воинское
	
	
	
	18
	1982 - 2012
	35
	
	
	
	18
	1982 - 2012
	35
	19,9
	1982 - 2012
	99
	18
	1982 - 2012
	35
	1102
	69,0

	
	Высокинское
	
	
	
	27
	1982 - 1991
	40
	
	
	
	27
	1982 - 1991
	40
	49,9
	1982 - 1991
	99
	36
	1982 - 1991
	40
	220
	25,9

	
	Карандаковское
	
	
	
	18
	1982 - 1991
	21,2
	
	
	
	18
	1982 - 1991
	21,2
	32,9
	1982 - 1991
	99
	16
	1982 - 1991
	21
	370
	28,8

	
	Отрадинское
	1
	1995
	85
	
	
	60
	
	
	
	
	
	60
	14,4
	1982 - 1995
	99
	8
	1982 - 1995
	60
	2802
	95,7

	
	Подберезовское
	
	
	
	16
	1982 - 1991
	19,5
	
	
	
	16
	1982 - 1991
	19,5
	28,9
	1982 - 1991
	99
	32
	1982 - 1991
	19
	696
	37,6

	
	Подмокринское
	
	
	
	12
	1982 - 1991
	27,5
	
	
	
	12
	1982 - 1991
	27,5
	29,0
	1982 - 1991
	99
	28
	1982 - 1991
	27
	1162
	78,4

	
	Протасовское
	
	
	
	17
	1982 - 1991
	69
	
	
	
	17
	1982 - 1991
	69
	26,6
	1982 - 1991
	99
	24
	1982 - 1991
	69
	375
	32,8

	
	Спасско-Лутовиновское
	
	
	
	15
	1982 - 1991
	56
	
	
	
	15
	1982 - 1991
	56
	23,3
	1982 - 1991
	99
	28
	1982 - 1991
	56
	1496
	70,1

	
	Тельченское
	
	
	
	13
	1982 - 1991
	6,4
	
	
	
	13
	1982 - 1991
	6,4
	31,0
	1982 - 1991
	99
	34
	1982 - 1991
	6
	964
	49,1

	
	Чахинское
	
	
	
	15
	1982 - 1991
	75
	
	
	
	15
	1982 - 1991
	75
	19,9
	1982 - 1991
	99
	27
	1982 - 1991
	27
	88
	9,5

	
	Черемошенское
	
	
	
	14
	1982 - 1991
	30,7
	
	
	
	14
	1982 - 1991
	30,7
	25,0
	1982 - 1991
	99
	17
	1982 - 1991
	17
	324
	41

	
	Итого по Муниципальному району:
	1
	
	85
	200
	
	34,5
	
	
	
	200
	
	34,5
	361,35
	
	99
	341
	
	35
	10714
	56,2


1.8. Дорожное хозяйство

Протяженность 324 автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Мценского района 909,9 км, в том числе асфальтовое дорожное покрытие, составляет 61 км, из щебня – 89,9 км, из железобетона и цементобетона – 12 км, с грунтовым покрытием – 747 км. В сельских поселениях Мценского района 137 населенных пунктов с населением более 4,4 тыс. человек не обеспечены круглогодично доступной дорожной сетью, протяженность которой составляет 365,8 км.

Реализация мероприятия по развитию сети автомобильных дорог позволит создать условия для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения. Это позволит обеспечить автомобильное сообщение к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Выполнение мероприятия позволит ввести в действие 11,6 км автомобильных дорог.
2. Приоритеты реализуемой в районе

политики в сфере реализации муниципальной программы,

основные цели и задачи муниципальной программы

Приоритетные направления Программы:

1. улучшение условий жизнедеятельности в населенных пунктах Мценского района;

2. активизация участия граждан, проживающих на территории Мценского района в решении вопросов местного значения;

3. улучшение инвестиционного климата на территории района;

4. повышение престижности проживания в сельской местности.

Программа нацелена на повышение уровня и качества жизни сельского населения путем развития социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие задачи:

1. удовлетворить потребность сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

2. повысить уровень комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; концентрация ресурсов, направленных на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2022-2028 годы в один этап.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий Программы разработан на основе их обобщения по следующим подпрограммам:

1. Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений в Мценском районе» (приложение 3) в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности.

2. Подпрограмма «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры Мценского района» (приложение 4):

2.1 Строительство распределительных газовых сетей.

2.2 Строительство локальных водопроводов.

2.3 Строительство сетей и сооружений водоотведения.

2.4 Реализация проекта компактной жилищной застройки, в том числе обеспечение уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство (в том числе озеленение) компактной застройки.

2.5 Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам переработки и производства продукции.

3. Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий в Мценском районе» (приложение 6) в части создания и обустройства зон отдыха (в том числе ремонт и обустройство существующих и создание новых парковых зон, аллей, скверов, пешеходных дорожек, тротуаров и т.д.).

4. Подпрограмма «Современный облик сельских территорий Мценского района» (приложение 7):

4.1 Реализация проекта «Комплексное развитие Алябьевского сельского поселения Мценского района Орловской области».

4.2 Реализация проекта «Комплексное развитие Аникановского сельского поселения Мценского района Орловской области».

4.3 Реализация проекта «Комплексное развитие Башкатовского сельского поселения Мценского района Орловской области».

4.4 Реализация проекта «Комплексное развитие Воинского сельского поселения Мценского района Орловской области».

4.5 Реализация проекта «Комплексное развитие Высокинского сельского поселения Мценского района Орловской области».

4.6 Реализация проекта «Комплексное развитие Карандаковского сельского поселения Мценского района Орловской области».

4.7 Реализация проекта «Комплексное развитие Отрадинского сельского поселения Мценского района Орловской области».

4.8 Реализация проекта «Комплексное развитие Подберезовского сельского поселения Мценского района Орловской области».

4.9 Реализация проекта «Комплексное развитие Подмокринского сельского поселения Мценского района Орловской области».

4.10 Реализация проекта «Комплексное развитие Протасовского сельского поселения Мценского района Орловской области».

4.11 Реализация проекта «Комплексное развитие Спасско-Лутовиновского сельского поселения Мценского района Орловской области».

4.12 Реализация проекта «Комплексное развитие Тельченского сельского поселения Мценского района Орловской области».

4.13 Реализация проекта «Комплексное развитие Чахинского сельского поселения Мценского района Орловской области».

4.14 Реализация проекта «Комплексное развитие Черемошенского сельского поселения Мценского района Орловской области».

5. Основные меры правового регулирования,

направленные на достижение конечных целей и

конечных результатов муниципальной программы

Нормативную правовую базу формирования и реализации политики в сфере комплексного развития сельских территорий составляет постановление Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Планирование бюджетных ассигнований, целевое использование бюджетных средств осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Мценского района.

Комплекс мероприятий муниципальной программы, а также объемы их финансирования ежегодно пересматриваются и утверждаются путем внесения изменений в Программу администрацией Мценского района.

6. Перечень целевых показателей (индикаторов)

результативности муниципальной программы

Для оценки хода и результативности решения поставленных задач, определения их влияния на социально-экономическое развитие Мценского района предусмотрены целевые показатели реализации мероприятий:

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности;

2. Ввод в действие распределительных газовых сетей.
Приложение 1

к муниципальной программе Мценского района

«Комплексное развитие сельских территорий

Мценского района Орловской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	N
	Наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Основные мероприятия муниципальной программы

	1.
	Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений в Мценском районе»

	1.1.
	Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности
	Отдел архитектуры администрации Мценского района
	2022
	2028
	Улучшение жилищных условий сельских семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов

	2.
	Подпрограмма 2 «Развитие инженерной инфраструктуры Мценского района»

	2.1.
	Основное мероприятие 1. Техническое обслуживание газопроводов, пуск и врезка газопроводов
	Отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района
	2022 
	2028
	Поддержание функционирования действующих газопроводов

	2.2.
	Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций


	Отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района
	2022 
	2028
	Реализация внеплановых мероприятий по ремонту инженерной инфраструктуры

	Подпрограмма 3 «Благоустройство сельских территорий в Мценском районе»

	3.1.
	Основное мероприятие 1. Создание и обустройство зон отдыха (в том числе ремонт и обустройство существующих и создание новых парковых зон, аллей, скверов, пешеходных дорожек, тротуаров и т.д.)
	Администрации сельских поселений Мценского района
	2022 
	2028
	Создание и обустройство зон отдыха

	3.2.
	Основное мероприятие 2. Обустройство общественных колодцев
	Отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района
	2022 
	2028
	Обустройство общественных колодцев

	3.3.
	Основное мероприятие 3. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов
	Отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района
	2022 
	2028
	Своевременный сбор и вывоз мусора

	Подпрограмма 4 «Современный облик сельских территорий Мценского района»

	4.1.
	Основное мероприятие 1. Реализация проекта «Комплексное развитие Алябьевского сельского поселения Мценского района Орловской области»
	Администрация сельского поселения,

отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района, отдел архитектуры администрации Мценского района
	2022 
	2028
	Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Алябьевском  сельском поселении

	4.2.
	Основное мероприятие 2. Реализация проекта «Комплексное развитие Аникановского сельского поселения Мценского района Орловской области»
	Администрация сельского поселения,

отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района, отдел архитектуры администрации Мценского района
	2022 
	2028
	Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Аникановском  сельском поселении

	4.3.
	Основное мероприятие 3. Реализация проекта «Комплексное развитие Башкатовского сельского поселения Мценского района Орловской области»
	Администрация сельского поселения,

отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района, отдел архитектуры администрации Мценского района
	2022 
	2028
	Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Башкатовском сельском поселении

	4.4.
	Основное мероприятие 4. Реализация проекта «Комплексное развитие Воинского сельского поселения Мценского района Орловской области»
	Администрация сельского поселения,

отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района, отдел архитектуры администрации Мценского района
	2022 
	2028
	Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Воинском сельском поселении

	4.5.
	Основное мероприятие 5. Реализация проекта «Комплексное развитие Высокинского сельского поселения Мценского района Орловской области»
	Администрация сельского поселения,

отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района, отдел архитектуры администрации Мценского района
	2022 
	2028
	Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Высокинском сельском поселении

	4.6.
	Основное мероприятие 6. Реализация проекта «Комплексное развитие Карандаковского сельского поселения Мценского района Орловской области»
	Администрация сельского поселения,

отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района, отдел архитектуры администрации Мценского района
	2022 
	2028
	Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Карандаковском сельском поселении

	4.7.
	Основное мероприятие 7. Реализация проекта «Комплексное развитие Отрадинского сельского поселения Мценского района Орловской области»
	Администрация сельского поселения,

отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района, отдел архитектуры администрации Мценского района
	2022 
	2028
	Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Отрадинском сельском поселении

	4.8.
	Основное мероприятие 8. Реализация проекта «Комплексное развитие Подберезовского сельского поселения Мценского района Орловской области»
	Администрация сельского поселения,

отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района, отдел архитектуры администрации Мценского района
	2022 
	2028
	Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Подберезовском сельском поселении

	4.9.
	Основное мероприятие 9. Реализация проекта «Комплексное развитие Подмокринского сельского поселения Мценского района Орловской области»
	Администрация сельского поселения,

отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района, отдел архитектуры администрации Мценского района
	2022 
	2028
	Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Подмокринском сельском поселении

	4.10.
	Основное мероприятие 10. Реализация проекта «Комплексное развитие Протасовского сельского поселения Мценского района Орловской области»
	Администрация сельского поселения,

отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района, отдел архитектуры администрации Мценского района
	2022 
	2028
	Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Протасовском сельском поселении

	4.11.
	Основное мероприятие 11. Реализация проекта «Комплексное развитие Спасско-Лутовиновского сельского поселения Мценского района Орловской области»
	Администрация сельского поселения,

отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района, отдел архитектуры администрации Мценского района
	2022 
	2028
	Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Спасско-Лутовиновском сельском поселении

	4.12.
	Основное мероприятие 12. Реализация проекта «Комплексное развитие Тельченского сельского поселения Мценского района Орловской области»
	Администрация сельского поселения,

отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района, отдел архитектуры администрации Мценского района
	2022 
	2028
	Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Тельченском сельском поселении

	4.13.
	Основное мероприятие 13. Реализация проекта «Комплексное развитие Чахинского сельского поселения Мценского района Орловской области»
	Администрация сельского поселения,

отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района, отдел архитектуры администрации Мценского района
	2022 
	2028
	Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Чахинском сельском поселении

	4.14.
	Основное мероприятие 14. Реализация проекта «Комплексное развитие Черемошенского сельского поселения Мценского района Орловской области»
	Администрация сельского поселения,

отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района, отдел архитектуры администрации Мценского района
	2022 
	2028
	Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Черемошенском сельском поселении


Приложение 2

к муниципальной программе Мценского района

«Комплексное развитие сельских территорий

Мценского района Орловской области

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И КОНЕЧНЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Основные положения нормативного правового акта
	Ответственный исполнитель и соисполнители
	Ожидаемые сроки принятия правового акта

	1
	Постановление администрации Мценского района
	Решение о внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Мценского района Орловской области»
	Администрации сельских поселений,

отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района,

отдел архитектуры администрации Мценского района
	Ежегодно


	
	
	
	
	
	Приложение 3
	

	
	
	
	к муниципальной программе Мценского района
	

	
	
	
	«Комплексное развитие сельских территорий
	

	
	
	
	Мценского района Орловской области»
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПЛАН
	

	РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
	

	СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МЦЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объемы и источники
	
	
	

	финансирования мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений в Мценском районе»
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование мероприятия Программы
	Объемы и источники финансирования

	
	
	Источник финансирования
	Объемы финансирования (тыс. руб.)

	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях муниципального района, - всего
	Объем финансирования - всего
	1871,10
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	1671,10
	150,00

	
	Подберезовское сельское поселение
	всего
	1871,10
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	1671,10
	150,00

	
	
	- федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	- региональный бюджет
	1521,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1521,10
	0,00

	
	
	- районный бюджет
	350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	150,00
	150,00

	
	
	- бюджет сельского поселения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	- внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Итого по мероприятию Подпрограммы
	всего
	1871,10
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	1671,10
	150,00

	
	
	федеральный
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	региональный
	1521,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1521,10
	0,00

	
	
	районный
	350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	150,00
	150,00

	
	
	- бюджет сельского поселения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетный
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	
	
	
	
	
	
	Приложение  4
	

	
	
	
	к муниципальной программе Мценского района
	

	
	
	
	«Комплексное развитие сельских территорий
	

	
	
	
	Мценского района Орловской области»
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объемы и источники финансирования мероприятий
	
	

	 Подпрограммы 2 «Развитие инженерной инфраструктуры Мценского района» 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование мероприятия Программы
	Объемы и источники финансирования

	
	
	Источник финансирования
	Объемы финансирования (тыс. руб.)

	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Основное мероприятие 1. Обеспечение инженерной инфораструктурой земельных участков
	всего
	1234,46
	138,65
	103,37
	389,9
	402,54
	200,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	региональный
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный
	1234,46
	138,65
	103,37
	389,9
	402,54
	200,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетный
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	всего
	403,90
	0,00
	403,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	региональный
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный
	403,90
	0,00
	403,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетный
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Основное мероприятие 3. Проектирование и строительство инфраструктуры в п. Казанский Мценского района Орловской области для размещения комплексного жилищного поселка
	всего
	54267,11
	0,00
	0,00
	30000,0
	24267,11
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	региональный
	30000,00
	0,00
	0,00
	30000,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный
	24267,11
	0,00
	0,00
	0,00
	24267,11
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетный
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Итого по мероприятиям Подпрограммы
	всего
	55905,47
	138,65
	507,27
	30389,9
	24669,65
	200,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	региональный
	30000,00
	0,00
	0,00
	30000,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный
	25905,47
	138,65
	507,27
	389,9
	24669,65
	200,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетный
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	
	
	
	
	
	Приложение 5
	

	
	
	
	к муниципальной программе Мценского района
	

	
	
	
	«Комплексное развитие сельских территорий
	

	
	
	
	Мценского района Орловской области»
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объемы и источники финансирования мероприятий
	

	 по разработке проектно-сметной документации
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование мероприятия Программы
	Объемы и источники финансирования

	
	
	Источник финансирования
	Объемы финансирования (тыс. руб.)

	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Основное мероприятие Разработка ПСД
	Объем финансирования - всего
	3575,66
	390,00
	334,49
	15,00
	1550,67
	1285,50
	0,00
	0,00

	
	
	- районный бюджет
	3527,16
	341,50
	334,49
	15,00
	1550,67
	1285,50
	0,00
	0,00

	
	
	- внебюджетные источники
	48,50
	48,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	Газораспределительные сети в 
д. Красный Октябрь Спасско-Лутовиновского 
сельского поселения (протяженность – 1,4 км)
	всего
	390,00
	390,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	- районный бюджет
	341,50
	341,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	- внебюджетные источники
	48,50
	48,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Проведение государственной экспертизы 
проектной документации в части проверки достоверности определения сметной 
стоимости по объекту "Капитальный ремонт 
участка водопровода по ул. Советская, 
ул. Тюленина д. Первый Воин 
Воинского сельского поселения 
Мценского района Орловской области"
	всего
	19,23
	0,00
	19,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	- районный бюджет
	19,23
	0,00
	19,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	- внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Проведение государственной экспертизы 
проектной документации в части проверки достоверности определения сметной 
стоимости по объекту "Капитальный ремонт 
участка водопровода по ул. Садовая, 
д. Башкатово, Башкатовского сельского
 поселения Мценского района
 Орловской области"
	всего
	16,91
	0,00
	16,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	- районный бюджет
	16,91
	0,00
	16,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	- внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	Проведение государственной 
экспертизы проектной документации 
в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту
 "Капитальный ремонт участка 
водопровода в д.Толмачево 
по ул.Центральная, ул.Лесная, 
ул.Береговая, ул.Пригородная, 
ул.Липовая, пр.Дачный 
Аникановского сельского поселения 
Мценского района Орловской области"
	всего
	66,89
	0,00
	66,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	- районный бюджет
	66,89
	0,00
	66,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	- внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.
	Проведение государственной 
экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт участка водопровода по ул.Молодежная, ул.Полевая в д.Жилино Подберезовского сельского поселения Мценского района Орловской области"
	всего
	37,76
	0,00
	37,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	- районный бюджет
	37,76
	0,00
	37,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	- внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Луговая, ул. Светлая, ул. Лесная в д. Большая Каменка Спасско-Лутовиновского сельского поселения Мценского района Орловской области"
	всего
	45,44
	0,00
	45,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	- районный бюджет
	45,44
	0,00
	45,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	- внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт участка водопровода в п.Тулянский, д.40-65, Тельченского сельского поселения Мценского района Орловской области"
	всего
	34,26
	0,00
	34,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	- районный бюджет
	34,26
	0,00
	34,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	- внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт участка водопровода от колодца №11630176 до колодца №11630177, расположенного по адресу: Орловская область, Мценский район, д.Волково"
	всего
	24,00
	0,00
	24,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	- районный бюджет
	24,00
	0,00
	24,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	- внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9.
	Капитальный ремонт водопровода, расположенного по адресу: Орловская область, Мценский район, д. Волково
	всего
	60,00
	0,00
	60,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	- районный бюджет
	60,00
	0,00
	60,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	- внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.10.
	Выполнение перерасчета сметной документации по объектам: "Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Советская, ул. Садовая, п. Тулянский"
	всего
	30,00
	0,00
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	- районный бюджет
	30,00
	0,00
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	- внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.11.
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для объекта: «Сети транспортной инфраструктуры земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 57:11:1620103 в д. Волково Подмокринского сельского поселения Мценского района Орловской области», включенной в сметную стоимость строительства объекта  
	всего
	852,12
	0,00
	0,00
	0,00
	400,00
	452,12
	0,00
	0,00

	
	
	- районный бюджет
	852,12
	0,00
	0,00
	0,00
	400,00
	452,12
	0,00
	0,00

	
	
	- внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.12.
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для объекта: «Сети подводящего газопровода к земельным участкам, расположенным в кадастровом квартале 57:11:1620103 в д. Волково Подмокринского сельского поселения Мценского района Орловской области», включенной в сметную стоимость строительства объекта  
	всего
	689,25
	0,00
	0,00
	0,00
	350,00
	339,25
	0,00
	0,00

	
	
	- районный бюджет
	689,25
	0,00
	0,00
	0,00
	350,00
	339,25
	0,00
	0,00

	
	
	- внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.13.
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для объекта: «Сети подводящего водопровода к земельным участкам, расположенным в кадастровом квартале 57:11:1620103 в д. Волково Подмокринского сельского поселения Мценского района Орловской области», включенной в сметную стоимость строительства объекта 
	всего
	844,13
	0,00
	0,00
	0,00
	350,00
	494,13
	0,00
	0,00

	
	
	- районный бюджет
	844,13
	0,00
	0,00
	0,00
	350,00
	494,13
	0,00
	0,00

	
	
	- внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.14.
	Выполнение работ по инженерным изысканиям для инженерных сетей к земельным участкам, расположенным в кадастровом квартале 57:11:1620103 в д. Волково Подмокринского сельского поселения Мценского района Орловской области, включенной в сметную стоимость строительства объекта 
	всего
	450,67
	0,00
	0,00
	0,00
	450,67
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	-районный бюджет 
	450,67
	0,00
	0,00
	0,00
	450,67
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Подготовка ситуационной схемы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 57:11:0030201:1235, 57:11:0030201:1236, расположенных по адресу Орловская область, Мценский район, Подберезовское с/п, за юго-западной окраиной п. Казанский
	всего
	85,00
	0,00
	70,00
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	- районный бюджет
	85,00
	0,00
	70,00
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	- внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Итого по мероприятиям 
	всего
	3645,66
	390,00
	404,49
	15,00
	1550,67
	1285,50
	0,00
	0,00
	

	
	
	районный бюджет
	3597,16
	341,50
	404,49
	15,00
	1550,67
	1285,50
	0,00
	0,00
	

	
	
	внебюджетный
	48,50
	48,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 6
	

	
	
	
	
	к муниципальной программе Мценского района
	

	
	
	
	
	«Комплексное развитие сельских территорий
	

	
	
	
	
	
	Мценского района Орловской области»
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объемы и источники финансирования мероприятий
	

	 Подпрограммы 3 «Благоустройство общественных пространств Мценского района»
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование мероприятия Программы
	Объемы и источники финансирования

	
	
	Источник финансирования
	Объемы финансирования (тыс. руб.)

	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Благоустройство дворовой территории МКД в п. Цветочный Мценского района Орловской области
	всего
	2629,35
	0,00
	2629,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	1642,20
	0,00
	1642,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	региональный бюджет
	16,59
	0,00
	16,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет сельского поселения
	16,76
	0,00
	16,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	953,80
	0,00
	953,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Благоустройство сквера и мемориала погибшим советским воинам д. Башкатово Башкатовского сельского поселения Мценского района Орловской области
	всего
	2106,30
	0,00
	0,00
	2106,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	1244,00
	0,00
	0,00
	1244,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	региональный бюджет
	12,60
	0,00
	0,00
	12,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	4,00
	0,00
	0,00
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет сельского поселения
	8,80
	0,00
	0,00
	8,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	836,90
	0,00
	0,00
	836,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 1 и № 2 по ул. Почтовая д. Башкатово Башкатовского сельского поселения Мценского района Орловской области
	всего
	1520,00
	0,00
	0,00
	1520,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	983,90
	0,00
	0,00
	983,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	региональный бюджет
	9,90
	0,00
	0,00
	9,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет сельского поселения
	10,00
	0,00
	0,00
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	516,20
	0,00
	0,00
	516,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Ремонт дворовой территории по адресу: Орловская область, Мценский район, Подмокринское с/п, п. Нововолковский, ул. Сущенко, д. 3, д. 5
	всего
	2121,67
	0,00
	0,00
	0,00
	2121,67
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	1470,32
	0,00
	0,00
	0,00
	1470,32
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	региональный бюджет
	14,85
	0,00
	0,00
	0,00
	14,85
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет сельского поселения
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	621,50
	0,00
	0,00
	0,00
	621,50
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Благоустройство парка семейного отдыха в с. Спасское-Лутовиново, расположенного по адресу: Орловская область, Мценский район, с. Спасское-Лутовиново, ул. Никольская
	всего
	2887,19
	0,00
	0,00
	0,00
	2887,19
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	1918,84
	0,00
	0,00
	0,00
	1918,84
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	региональный бюджет
	19,38
	0,00
	0,00
	0,00
	19,38
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет сельского поселения
	19,58
	0,00
	0,00
	0,00
	19,58
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	929,39
	0,00
	0,00
	0,00
	929,39
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Ремонт дворовой территории по адресу: Орловская область, Мценский район, Подмокринское с/п, п. Нововолковский, ул. Славянская, д. 1
	всего
	1047,87
	0,00
	0,00
	0,00
	1047,87
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	459,69
	0,00
	0,00
	0,00
	459,69
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	региональный бюджет
	4,64
	0,00
	0,00
	0,00
	4,64
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет сельского поселения за рамками соглашения
	271,90
	0,00
	0,00
	0,00
	271,90
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет сельского поселения
	4,69
	0,00
	0,00
	0,00
	4,69
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	306,95
	0,00
	0,00
	0,00
	306,95
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Благоустройство общественных пространств Мценского района
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	региональный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2280,43
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет сельского поселения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Итого по мероприятиям подпрограммы 3
	всего
	14592,80
	0,00
	2629,35
	3626,30
	6056,73
	2280,43
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	7718,95
	0,00
	1642,20
	2227,90
	3848,85
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	региональный бюджет
	77,96
	0,00
	16,59
	22,50
	38,87
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	2284,43
	0,00
	0,00
	4,00
	0,00
	2280,43
	0,00
	0,00

	
	
	дополнительные средства бюджета Подмокринского сельского поселения
	271,90
	0,00
	0,00
	0,00
	271,90
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет сельского поселения
	74,83
	0,00
	16,76
	18,80
	39,27
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	4164,74
	0,00
	953,80
	1353,10
	1857,84
	0,00
	0,00
	0,00


	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 7
	

	
	
	
	
	к муниципальной программе Мценского района
	

	
	
	
	
	
	«Комплексное развитие сельских территорий
	

	
	
	
	
	
	Мценского района Орловской области»
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объемы и источники финансирования мероприятий
	
	

	Подпрограммы 4 «Современный облик  сельских территорий Мценского района»
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование мероприятия Программы
	Объемы и источники финансирования

	
	
	Источник финансирования
	Объемы финансирования (тыс. руб.)

	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Комплексное развитие д. Аниканово, с. Черемошны, д. Глазуново Мценского района Орловской области
	всего
	46812,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46812,59
	0,00

	
	
	- федеральный бюджет
	41292,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41292,91
	0,00

	
	
	- региональный бюджет
	417,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	417,11
	0,00

	
	
	- районный бюджет
	421,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	421,32
	0,00

	
	
	- внебюджетные источники
	4681,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4681,26
	0,00

	1.1.
	Многофункциональный центр на 50 мест по адресу: Орловская область, Мценский район, Аникановское сельское поселение, д. Аниканово, ул. Центральная, д. 23а
	всего
	41107,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41107,39
	0,00

	
	
	- федеральный бюджет
	36260,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36260,41
	0,00

	
	
	- региональный бюджет
	366,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	366,27
	0,00

	
	
	- районный бюджет
	369,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	369,97
	0,00

	
	
	- внебюджетные источники
	4110,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4110,74
	0,00

	1.2.
	Капитальный ремонт МБОУ "Черемошенская основная общеобразовательная школа" по адресу: 303015, Орловская область, Мценский район, с. Черемошны, ул. Молодежная, д. 4 (капиатльный ремонт фасада и порога)
	всего
	3644,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3644,72
	0,00

	
	
	- федеральный бюджет
	3214,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3214,97
	0,00

	
	
	- региональный бюджет
	32,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,47
	0,00

	
	
	- районный бюджет
	32,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,80
	0,00

	
	
	- внебюджетные источники
	364,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	364,47
	0,00

	1.3.
	Капитальный ремонт фасада и отмостки МБОУ "Глазуновская основная общеобразовательная школа"
	всего
	2060,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2060,48
	0,00

	
	
	- федеральный бюджет
	1817,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1817,53
	0,00

	
	
	- региональный бюджет
	18,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,36
	0,00

	
	
	- районный бюджет
	18,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,54
	0,00

	
	
	- внебюджетные источники
	206,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	206,05
	0,00

	2
	Комплексное развитие д. Наречье, д. Чахино, д. Второй Воин Мценского района Орловской области
	всего
	20623,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20623,92
	0,00

	
	
	- федеральный бюджет
	18192,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18192,15
	0,00

	
	
	- региональный бюджет
	183,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	183,76
	0,00

	
	
	- районный бюджет
	185,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	185,61
	0,00

	
	
	- внебюджетные источники
	2062,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2062,39
	0,00

	2.1.
	Строительство водопровода и водозаборных артезианских скважин н.п. Чупахино, Башкатовского сельского поселения Мценского района Орловской области
	всего
	20623,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20623,92
	0,00

	
	
	- федеральный бюджет
	18192,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18192,15
	0,00

	
	
	- региональный бюджет
	183,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	183,76
	0,00

	
	
	- районный бюджет
	185,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	185,61
	0,00

	
	
	- внебюджетные источники
	2062,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2062,39
	0,00

	3
	Комплексное развитие п. Казанский Подберезовского сельского поселения Мценского района Орловской области
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	- федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	- региональный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	- районный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	- внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Итого по мероприятиям подпрограммы 4
	всего
	67436,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	67436,51
	0,00

	
	
	- федеральный бюджет
	59485,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59485,06
	0,00

	
	
	- региональный бюджет
	600,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	600,86
	0,00

	
	
	- районный бюджет
	606,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	606,93
	0,00

	
	
	- внебюджетные источники
	6743,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6743,65
	0,00
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	к муниципальной программе Мценского района
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	Объемы и источники финансирования мероприятий
	

	Программы «Комплексное развитие сельских территорий
	

	Мценского района Орловской области»
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование мероприятия Программы
	Объемы и источники финансирования

	
	
	Источник финансирования
	Объемы финансирования (тыс. руб.)

	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Итого по мероприятию Подпрограммы 1 «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений в Мценском районе»
	всего
	1871,10
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	1671,10
	150,00

	
	
	федеральный
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	региональный
	1521,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1521,10
	0,00

	
	
	районный
	350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	150,00
	150,00

	
	
	бюджет сельского поселения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетный
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Итого по мероприятию Подпрограммы 2 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры Мценского района»
	всего
	55905,47
	138,65
	507,27
	30389,90
	24669,65
	200,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	региональный
	30000,00
	0,00
	0,00
	30000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный
	25905,47
	138,65
	507,27
	389,90
	24669,65
	200,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетный
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Разработка проектно-сметной документации
	всего
	3645,66
	390,00
	404,49
	15,00
	1550,67
	1285,50
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	3597,16
	341,50
	404,49
	15,00
	1550,67
	1285,50
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	48,50
	48,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Итого по мероприятию Подпрограммы 3 «Благоустройство сельских территорий Мценского района»
	всего
	14592,80
	0,00
	2629,35
	3626,30
	6056,73
	2280,43
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	7718,95
	0,00
	1642,20
	2227,90
	3848,85
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	региональный бюджет
	77,96
	0,00
	16,59
	22,50
	38,87
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	районный бюджет
	2284,43
	0,00
	0,00
	4,00
	0,00
	2280,43
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет сельского поселения за рамками соглашения
	271,90
	0,00
	0,00
	0,00
	271,90
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет сельского поселения
	74,83
	0,00
	16,76
	18,80
	39,27
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	4164,74
	0,00
	953,80
	1353,10
	1857,84
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Итого по мероприятию Подпрограммы 4 «Современный облик  сельских территорий Мценского района»
	всего
	67436,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	67436,51
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	59485,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59485,06
	0,00

	
	
	региональный бюджет
	600,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	600,86
	0,00

	
	
	районный бюджет
	606,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	606,93
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	6743,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6743,65
	0,00

	 
	Итого по программе
	всего
	143451,54
	528,65
	3541,11
	34031,20
	32327,05
	3765,93
	69107,61
	150,00

	
	
	федеральный бюджет
	67204,01
	0,00
	1642,20
	2227,90
	3848,85
	0,00
	59485,06
	0,00

	
	
	региональный бюджет
	32199,92
	0,00
	16,59
	30022,50
	38,87
	0,00
	2121,96
	0,00

	
	
	районный бюджет
	32744,0
	480,15
	911,76
	408,90
	26270,32
	3765,93
	756,93
	150,00

	
	
	бюджет сельского поселения за рамками соглашения
	271,90
	0,00
	0,00
	0,00
	271,90
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет сельского поселения
	74,8
	0,00
	16,76
	18,80
	39,27
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	10956,9
	48,50
	953,80
	1353,10
	1857,84
	0,00
	6743,65
	0,00


